# Описание рисков проекта

## 1. Hallucinations AI

### Риск

LLM может придумывать ответы вне базы знаний.

### Решение

- строгий system prompt;

- ограничение ответов FAQ-контекстом;

- fallback logic;

- low temperature.

### Plan B

Если информации нет:
AI предлагает обратиться в поддержку.

## 2. Ошибки в критических кейсах

### Риск

AI может некорректно обработать:

- мошенничество,

- блокировку карты,

- потерю доступа.

### Решение

Escalation logic.

### Plan B

Перевод обращения оператору.

## 3. Недоступность API

### Риск

GigaChat/OpenAI API могут возвращать:

- 503,

- timeout,

- rate limits.

### Решение

- retry logic;

- fallback response.

### Plan B

Сообщение:
«Сервис временно недоступен».

## 4. Утечка чувствительных данных

### Риск

Пользователь может отправить:

- CVV,

- PIN,

- SMS-код.

### Решение

AI запрещено:

- запрашивать чувствительные данные;

- хранить их.

### Plan B

AI предупреждает пользователя о безопасности.

## 5. Низкое качество базы знаний

### Риск

FAQ может быть:

- устаревшим,

- неполным,

- противоречивым.

### Решение

- регулярное обновление KB;

- versioning;

- manual review.

## 6. Непонимание пользовательского запроса

### Риск

AI может неверно интерпретировать вопрос.

### Решение

- prompt tuning;

- FAQ optimization;

- уточняющие ответы.

### Plan B

Передача оператору.